Auteur / Thomas COGGIA
Equipe / Saad CHIADMI, Thomas COGGIA	Statut / En cours
Destinaire(s) / Kevin MENANT, Charaf LACHACHI
Chemin / Babyfoot/TAPS/STR	Page(s) : 14

Gestion de tournois de babyfoot

STR

Version	Date	Modifications	Rédacteur(s)
1.0	21/11/2019	Création	Thomas COGGIA
2.0	26/11/2019	Rédaction partie 2	Thomas COGGIA
2.1	03/12/2019	Rédaction partie 2, 5, 6	Thomas COGGIA

# Objectif
Ce document a pour objectif de décrire les principaux composants du projet, à savoir l’architecture de la solution, une vue d’ensemble de la conception logicielle réalisée, son IHM, ainsi que sa méthode de réalisation.
# Objets métiers
Dans le cadre de la solution, on distingue plusieurs objets métiers :
- L’architecture de l’application
- La conception de la base de données
- La nature de la communication client-serveur
Le déploiement de l’application
## Architecture de l’application
L’application est développé sous Azure, qui propose déjà les outils nécessaires au développement d’une application Web. Voici le diagramme Azure qui décrit le déploiement de l’application :
La solution étant hébergée par le client, à savoir Expertime, une ressource Azure a donc été mis à disposition par Expertime pour développer la solution.

## La conception de la base de données
Au sein de ce groupe ressource, une base de données relationnelle a notamment été créé, en voici la conception :
Tournament : informations isolées relatives à un tournoi, notamment sa date de création.
Match : données des matchs de tous les tournois, qu’ils soient en cours ou terminés. start et time permettent notamment de connaître respectivement la date de création et le temps écoulé (par exemple, un match se termine au bout de 5min). Le niveau permet de connaître le contexte d’un match, poule ou arbre final. L’ordre est ainsi interprété selon le niveau, soit l’ordre du match dans la poule, soit sa position dans l’arbre finale.
MatchTeams : équipes qui ont participé à un match.
TeamPlayers : constitution des équipes. Une contrainte est ajouté à cette table dans le cadre de gestion de tournois de babyfoot, à savoir qu’une équipe est toujours constituée d’exactement deux joueurs.
MatchGoals : nombre de buts marqués par joueur dans un match. Bien entendu c’est le score d’équipe qui permet de déterminer (entre-autre) l’issue du match, cependant il est souhaité ici de pouvoir connaître les statistiques individuels d’un joueur.
## La nature de la communication client-serveur
En mode connecté, une requête HTTP sera réaliser pour communiquer avec le serveur. Cependant l’application doit pouvoir aussi fonctionner en mode déconnecté. Cette contrainte demande de concevoir l’application à l’image de toutes PWA, à savoir l’utilisation d’un Service Worker.
Le Service Worker n’est rien d’autres qu’un composant qui se charge, d’un point de vue logiciel, d’intercepter la requête du client et d’adapter le comportement de l’application selon le mode connexion. Voici un diagramme qui illustre très simplement son interaction avec l’architecture du système :

En mode connecté, l’application communique à l’aide de requêtes HTTP en direction de l’API du serveur, dont une base de données est mis à disposition. En mode déconnecté, la requête sera traitée localement par l’application cliente, en modifiant directement le cache destiné à représenter l’état de l’application. Le cache est en faites une duplication de la base de données, stockant possiblement moins d’informations selon un compromis qualité de la gestion de tournois / volume mémoire du cache.
Quelque soit le mode de connexion, il est très vite identifié que la partie fonctionnelle de l’application (la gestion de tournois) doit être appelé en mode déconnecté, et donc par l’application cliente. Le framework utilisé dans l’application est Angular, à base de TypeScript, JavaScript, et de fichiers Json. Ainsi il n’est peut-être pas judicieux d’implémenter le coeur fonctionnelle de la gestion de tournois par l’intermédiaire de ces langages destinés au front-end, notamment les algorithmes de génération de matchs de poule, ou génération des équipes équilibrées.
Ainsi, plusieurs solutions sont possibles quant à la nature de la communication client-serveur :
- Communication « client roi » : quelque soit le mode de connexion, l’implémentation fonctionnelle de la gestion de tournois est de toutes façons exécutés par l’application cliente, par l’intermédiaire du framework Angular. La communication avec le serveur, en mode connecté, est alors exclusivement orientée sur la mise à jour de la base de données.
- Communication alternative : ici, le serveur se charge de traiter les requêtes complexes en exécutant le coeur fonctionnelle de l’application, et en retourner les résultats au client.
De cette communication alternative découle une contrainte, à savoir que le code fonctionnelle se retrouve à la fois dans l’application cliente sous Angular, et à la fois du côté du serveur, développé sous le framework .Net, en C#.
Afin de résoudre cette contrainte, il peut-être envisagé de développer une API C# performante destinée à être exécutée par l’application cliente en mode déconnecté, et par le serveur déjà développé en C# selon la nature de la communication. (en discussion)
# Services
## Nomenclature des services
- Gestion des matchs
- Gestion des matchs de poules
- Gestion de l’arbre final
- Création d’un tournoi
- Génération des équipes équilibrées
- Génération de l’arbre finale

## Définition des services
# Workflow
A venir, une fois que ça sera plus clair
# Architecture technique
## Choix technologiques
Partie cliente :
La partie cliente est développé sous Angular, qui est un framework très populaire pour le développement côté client. Il est notamment basé sur TypeScript et JavaScript, ainsi que des fichiers Json.
Pour stocker les données du cache, que le Service Worker utilise en mode déconnecté, le format Json est utilisé.
Partie serveur :
Une base de données relationnelles est utilisé pour stocker les données du serveur, utilisées en mode connecté. MySQL Server est le gestionnaire de base de données qui lui est associé. Les requêtes de la base de données sont donc développées en SQL.
Les requêtes HTTP clientes sont traités en C#, ainsi que les transactions avec le base de données.
En cours : Il reste à définir si le coeur fonctionnel de l’application sera développé séparément dans le client et dans le serveur (C# et Angular), ou si tout sera développé dans une API C#, ou si tout sera développé sous Angular.

## Découpe en composants
Conception fonctionnelle de la gestion de tournois : (en attendant, en C#)

IMatch, au même titre que IPool ou ITournament, a pour rôle de donner un accès différent selon l’état du match. Cette conception a l’avantage d’une part de dissocier les interfaces qui vont modifier l’état même du tournois, des interfaces qui ne font que la consulter. De plus, cela offre une liberté d’implémentation quant à la richesse (ou non) et la nature du contenu de la consultation d’un match terminé, de même pour un tournoi ou un match.
De plus la conception de l’arbre finale, permet d’envisager assez facilement un arbre plus complexe, c’est-à-dire avec plus de profondeur (quarts de finale, huitièmes de finale..).

# Plan de déploiement et mise en exploitation
Le service d’authentification d’Azure est ajouté à l’application à la fin de son développement. La mise en place de ce service est automatique et ne nécessite aucune attention particulière. Les identifiants des collaborateurs d’Expertime sont donc utilisés à l’authentification.
L’application est accessible depuis un navigateur compatible avec les PWA, notamment l’installation d’un Service Worker :

# Nomenclature de l’IHM
## Aspect de l’IHM
TODO
## Ergonomie de l’IHM et navigation

# Plan d’intégration
## Dépendance entre composants
## Tests d’intégration
## Planification
# WBS de la réalisation

# Conclusion
A rédiger une fois le projet à peu près terminé
# Annexes
## Ontologie
Mode déconnecté : Tout simplement ne pas être connecté à internet (et donc au serveur).
Progressive Web App : Application web pouvant être utilisé en mode connecté et déconnecté.
Service Worker : Composant utilisé dans les PWA permettant de synchroniser et gérer l’accès aux données de l’application.
Synchronisation des données : Concerne la mise à jour, en mode connecté, des données du serveur, à partir des données accumulées localement en mode déconnecté sur l’appareil de l’utilisateur.
Tournoi : L’ensemble « phase de poule + arbre final ».
A compléter
## [Documentation technique]
A compléter plus tard
## [Bibliographie]
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/reference-architectures/app-service-web-app/basic-web-app
https://fr.goodbarber.com/blog/pwa-compatibilite-des-fonctionnalites-en-fonction-des-navigateurs-a856/
A compléter